ACTA DE REUNIÓN N.º 1

Proyecto: MAPUESCUELA
Asignatura: Integración de Plataformas
Fecha: 13 al 15 de agosto de 2026
Modalidad: Coordinación asincrónica mediante chat grupal de WhatsApp
Asistentes:

Antonio Espinoza. 
Nicolás González Jaramillo. 
Yordan Valderrama Agurto.

Objetivo

Organizar el trabajo correspondiente al proyecto MAPUESCUELA, revisar las indicaciones de la evaluación, distribuir las responsabilidades iniciales y comenzar el desarrollo de los modelos BPMN y la implementación en Flowable.

La coordinación se realizó de forma  asincrónica mediante WhatsApp debido a las diferencias de horarios y jornadas laborales de los integrantes.

Compromisos

| Compromiso | Responsable |  |
| --- | --- | --- |
| Elaborar los modelos BPMN AS-IS y TO-BE | Nicolás González Jaramillo |  |
| Implementar el proceso y los formularios en Flowable | Yordan Valderrama Agurto |
| Revisar la pauta de evaluación y los entregables | Antonio Espinoza Soto |
| Preparar el repositorio y organizar las evidencias | Antonio Espinoza Soto |
| Revisar colaborativamente los archivos entregados | Todos los integrantes |
| Preparar posteriormente los videos solicitados | Todos los integrantes |  |

Avances

Se identificó la necesidad de mantener los archivos y evidencias en un repositorio.

Se explicó al grupo las principales actividades del proyecto.

Los integrantes seleccionaron sus responsabilidades iniciales.

Se compartieron los archivos proceso_AS-IS.bpmn y proceso_TO-BE.bpmn.

comenzó la implementación del proceso en Flowable.

El equipo revisó una duda relacionada con el registro de datos personales y la modalidad de entrega.

Se acordó utilizar un único formulario para los datos del cliente y la selección de retiro o despacho, evitando sobrecargar el modelo BPMN.

BLOQUEOS

Los integrantes poseen horarios laborales diferentes, incluyendo turnos extensos, lo que dificulta realizar reuniones simultáneas.

Para resolver esta situación, se acordó utilizar WhatsApp como medio de coordinación asincrónica.

La duda sobre separar los datos personales y la modalidad de entrega fue aclarada mediante la revisión de las instrucciones del profesor.

Logros

Se definieron los tres roles iniciales del equipo.

Se completaron los modelos BPMN AS-IS y TO-BE.

Los archivos BPMN fueron compartidos con el encargado de Flowable.

Se aclaró la forma correcta de representar el formulario del cliente.

Se inició la implementación del proceso en Flowable.

Se acordó organizar las actas y demás evidencias del proyecto.

Distribución de roles

Nicolás González Jaramillo: 
Rol 1: modelado BPMN Elaboración de los modelos AS-IS y TO-BE

Yordan Valderrama Agurto:	
Rol 2: implementación, Configuración del proceso y formularios en Flowable

Antonio Espinoza Soto:
Rol 3: gestión y evidencias repositorio, actas, seguimiento y coordinación de vídeos