ACTA DE REUNIÓN N.º 2

Proyecto: MAPUESCUELA

Asignatura: Integración de Plataformas

Fecha: 16 de agosto de 2026

Modalidad: Coordinación asincrónica mediante chat grupal de WhatsApp

Asistentes:

Antonio Espinoza Soto.

Nicolás González Jaramillo.

Yordan Valderrama Agurto.

Objetivo

Revisar el avance del proyecto, comprobar la implementación realizada en Flowable, identificar los problemas que impedían publicar y ejecutar la aplicación y coordinar las evidencias y videos de la evaluación.

Compromisos

| Compromiso | Responsable |
| --- | --- |
| Revisar las actas y evidencias del proyecto | Antonio Espinoza Soto |
| Investigar el problema de publicación de Flowable | Yordan Valderrama Agurto |
| Apoyar la revisión del error técnico | Nicolás González Jaramillo |
| Consultar al profesor sobre el problema del servidor | Yordan Valderrama Agurto |
| Mantener preparados los archivos y evidencias | Todos los integrantes |
| Esperar la respuesta del profesor hasta el día siguiente | Todos los integrantes |
| Definir la participación de cada integrante en el video técnico | Todos los integrantes |

Avances

Se avanzo en la  preparación de las actas.

Se realizó una revisión general de los archivos del proyecto.

Se verificó que la aplicación no aparecía en Flowable Work ni en Sandbox.

El equipo revisó el error mostrado en la consola de Flowable.

Se envió un correo al profesor informando el problema técnico.

Se comenzó a coordinar la estructura del video técnico.

Bloqueos

El principal bloqueo fue que la aplicación no aparecía en Flowable Work después de utilizar la opción Publish App Model.

La consola mostraba errores al cargar los recursos custom.css y custom.js. El servidor entregaba un tipo de contenido incorrecto, provocando el bloqueo de dichos archivos y afectando algunas funciones de Flowable Design.

Logros

Se identificó y documentó técnicamente el problema de publicación.

Se descartó que el bloqueo se solucionara creando un nuevo workspace.

Se informó formalmente el error al profesor.

Se acordó esperar una respuesta hasta el día siguiente.

Se decidió mantener preparados los documentos y evidencias para realizar la entrega.

Se inició la organización del video técnico del proyecto.