ACTA DE REUNIÓN N.º 1 – EVALUACIÓN 3

Proyecto: MAPUESCUELA
Asignatura: Integración de Plataformas
Fecha: 1 al 11 de septiembre de 2026
Modalidad: Coordinación asincrónica mediante chat grupal de WhatsApp

Asistentes:

Antonio Espinoza Soto.
Nicolás González Jaramillo.
Yordan Valderrama Agurto.

Objetivo

Coordinar los avances iniciales de la Evaluación 3, revisando la implementación de los servicios REST, la persistencia de pedidos mediante H2, la preparación de los External Workers y la futura conexión con el proceso BPMN ejecutado en Flowable. La coordinación se mantiene mediante WhatsApp debido a las diferencias de horarios laborales de los integrantes.

Compromisos

| Compromiso | Responsable |
| --- | --- |
| Mantener y documentar los servicios REST, la persistencia H2 y las pruebas de creación y consulta de pedidos. | Antonio Espinoza Soto |
| Continuar la configuración de los External Workers, resolver la autenticación con Flowable y revisar los tópicos del proceso. | Yordan Valderrama Agurto |
| Revisar la correspondencia entre el BPMN oficial, las variables y los formularios utilizados en Flowable. | Nicolás González Jaramillo |
| Realizar pruebas de integración y reunir evidencias técnicas para la evaluación. | Todos los integrantes |

Avances

Antonio verificó el funcionamiento del proyecto REST desarrollado en Java con Maven, Jersey y Tomcat. Se incorporó la dependencia H2 y se creó PedidoRepository para guardar y consultar pedidos de forma persistente.

Se implementaron los endpoints para crear y consultar pedidos, además de aprobar el pago, rechazar el pago y liberar stock cuando el pedido supera el plazo de 24 horas. Las pruebas realizadas en PowerShell confirmaron la creación del pedido PED-001 y su posterior consulta desde H2.

Nicolás trabajó en la actualización del frontend para cumplir con las observaciones realizadas por el profesor en la retroalimentación. Incorporó la selección de productos y actualizó las capturas de pantalla correspondientes. Estos cambios fueron finalizados y subidos al repositorio de GitHub.

Yordan informó que continúa revisando la configuración de los External Workers y la autenticación requerida para ejecutar el proceso BPMN en Flowable. Nicolás mantiene la revisión del modelo BPMN, sus formularios y las variables utilizadas.

Bloqueos

La conexión de los External Workers con Flowable continúa pendiente debido a errores relacionados con el token de autenticación. Se debe verificar que el token, el ambiente, la URL y la configuración del worker correspondan al mismo workspace y proceso.

También se debe confirmar la comunicación entre el worker y el servicio REST, considerando que una dirección localhost solo es accesible desde el computador donde se ejecuta el servicio.

Logros

- Persistencia H2 implementada y comprobada mediante la creación y consulta de pedidos.

- Endpoints REST compilados, desplegados y probados en Tomcat.

- Commit de la implementación realizado y cambios enviados correctamente al repositorio de GitHub.

- Contrato inicial de integración definido para que los External Workers consuman los endpoints de aprobación, rechazo y liberación de stock.

- Identificación del principal bloqueo técnico relacionado con la autenticación de Flowable.

- Frontend actualizado con selección de productos y nuevas capturas, de acuerdo con la retroalimentación del profesor.

Distribución de roles

Nicolás González Jaramillo:
Rol 1: Modelado BPMN y revisión de formularios. Verifica la coherencia entre el proceso oficial, las variables, las condiciones de las compuertas y las tareas automatizadas.

Yordan Valderrama Agurto:
Rol 2: Implementación e integración. Configura los External Workers, las notificaciones y la comunicación con Flowable, además de preparar las pruebas técnicas de integración.

Antonio Espinoza Soto:
Rol 3: Servicios, persistencia, gestión y evidencias. Desarrolla y prueba los servicios REST, organiza el repositorio, mantiene las actas y reúne evidencias de ejecución.