ACTA DE REUNIÓN N.º 2 – EVALUACIÓN 2

Proyecto: MAPUESCUELA
Asignatura: Integración de Plataformas
Fecha: 27 al 31 de agosto de 2026
Modalidad: Coordinación asincrónica mediante chat grupal de WhatsApp

Asistentes:

Antonio Espinoza Soto.
Nicolás González Jaramillo.
Yordan Valderrama Agurto.

Objetivo

Revisar los avances técnicos de la Evaluación 2, especialmente el desarrollo de los Web Services en Java, los External Workers, las notificaciones y su futura integración con el proceso BPMN ejecutado en Flowable.

La coordinación continuó mediante WhatsApp debido a las diferencias de horarios laborales de los integrantes.

Compromisos

| Compromiso | Responsable |
| --- | --- |
| Desarrollar y probar los servicios REST correspondientes al proceso de pago y liberación de stock | Antonio Espinoza Soto |
| Continuar la configuración de los External Workers y las notificaciones | Yordan Valderrama Agurto |
| Revisar la coherencia entre el BPMN TO-BE y las tareas automatizadas | Nicolás González Jaramillo |
| Realizar pruebas completas de integración entre Flowable y los servicios | Todos los integrantes |

Avances

Antonio preparó el entorno de desarrollo utilizando Java, Maven y Tomcat. Posteriormente, creó el proyecto mapuescuela-service y desarrolló un Web Service REST para apoyar la automatización del proceso de compra.

Se implementaron tres servicios principales: aprobación de pago y actualización de stock, rechazo de pago y liberación de stock cuando el cliente supera las 24 horas sin adjuntar el comprobante.

Yordan informó avances en el backend, en los External Workers y en las notificaciones por correo para comunicar estados como pago aprobado, rechazado, pendiente y preparación del despacho.

Nicolás dejó preparado el frontend de MAPUESCUELA, compuesto por tres pantallas: dos destinadas al cliente y una para el administrador. Además, grabó un video demostrativo mostrando su funcionamiento.

Bloqueos

Aún se encuentra pendiente completar la conexión real entre las tareas de Flowable, los External Workers y los endpoints desarrollados en el Web Service.

Las diferencias de horarios laborales continúan dificultando las reuniones simultáneas, por lo que el equipo mantiene la coordinación asincrónica mediante WhatsApp.

Logros

Se creó y desplegó correctamente el Web Service REST del proyecto.

Se probaron satisfactoriamente los servicios de aprobación, rechazo y liberación de stock.

Se avanzó en el desarrollo de los External Workers y las notificaciones por correo.

El código fuente y la estructura del servicio fueron incorporados al repositorio de GitHub.

Se mantuvo la relación entre las tareas automatizadas y el proceso BPMN TO-BE definido para MAPUESCUELA.

Se prepararon las tres pantallas del frontend y su respectivo video demostrativo..

Se mejoró el README principal con una portada formal y un índice para acceder fácilmente a cada carpeta.

Distribución de roles

Nicolás González Jaramillo:
Rol 1: Frontend, documentación y apoyo en BPMN. Desarrollo de las tres pantallas del frontend, preparación del video demostrativo dirigido al cliente, actualización del README principal y apoyo en la revisión del proceso BPMN.

Yordan Valderrama Agurto:
Rol 2: Implementación e integración. Desarrollo del backend, configuración de los External Workers, notificaciones por correo, integración con Flowable y preparación del video técnico del proyecto.

Antonio Espinoza Soto:
Rol 3: Servicios, gestión y evidencias. Desarrollo y pruebas de los servicios REST, apoyo en las pruebas técnicas, organización del repositorio, elaboración de actas, seguimiento de avances y preparación de evidencias.